# PROJECT CHARTER KHIPUBOT

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| KhipuBot | KPB |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  |
| Aplicación web y bot de mensajería asistido por IA de uso estrictamente personal, que permite registrar y categorizar ingresos y gastos mediante mensajes de texto, audios cortos o fotos de comprobantes/vouchers. Elimina la fricción de llenar formularios manuales. El asistente analiza patrones de consumo y ofrece consejos de presupuesto en lenguaje natural para ayudar al usuario a gestionar sus finanzas y metas de ahorro de forma directa y sencilla, sin intermediarios ni cuentas de terceros. |  |
| DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: |  |
| Aplicativo web de finanzas personales asistido por inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural (NLP), conectado a una infraestructura backend en Python y base de datos relacional Postgres SQL segura, que opera de forma privada y autónoma para el usuario final. |  |

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO:

Requisitos funcionales: - Texto Libre: El sistema debe permitir al usuario registrar ingresos o gastos redactando un mensaje de texto libre indicando el monto y el concepto. - Notas de Voz: El sistema debe aceptar notas de audio cortas, transcribirlas y extraer automáticamente los datos clave. - OCR de Comprobantes: El sistema debe permitir procesar la foto de un voucher o comprobante para extraer automáticamente los datos del pago. - Clasificación y Asignación Automática: Tras procesar el ingreso por cualquier canal, el sistema debe asociar la transacción a una categoría predefinida (ej. alimentación, transporte) y permitir opcionalmente vincularla a un monedero o reserva específica. - Creación de Monederos: El usuario debe poder crear y configurar "monederos" o fondos virtuales independientes destinados a propósitos o metas específicas - Topes de gastos: El usuario debe poder establecer límites o presupuestos máximos mensuales en las categorías de gastos. - Monitoreo y Alertas: El sistema debe recalcular los saldos acumulados en tiempo real tras cada transacción, enviando una alerta proactiva cuando el gasto de una categoría o el uso de un monedero alcance el umbral crítico del 80% de su límite definido. - Consultas en Lenguaje Natural: El motor de NLP debe interpretar preguntas directas del usuario sobre el estado de sus fondos. - Reportes de Estado: El asistente debe responder de forma clara y directa extrayendo la información calculada de las categorías de gastos y los saldos actuales de los monederos. Requisitos no funcionales: - Portabilidad y Compatibilidad: El frontend debe desarrollarse con un framework web responsivo, asegurando una experiencia de usuario fluida que se adapte a diferentes resoluciones de pantalla (escritorio, tablet y móvil). - Privacidad y seguridad de los datos: Toda la información financiera y de transacciones debe almacenarse de forma aislada y segura. Queda prohibida la compartición, venta o exposición de los datos - Fiabilidad y disponibilidad: El sistema debe operar con una disponibilidad continua de 24/7 - Rendimiento: El tiempo de respuesta del asistente de IA al procesar consultas complejas, notas de voz o imágenes OCR no debe superar los 20 segundos de latencia bajo condiciones normales de red.

| OBJETIVOS DEL PROYECTO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | OBJETIVOS |  | CRITERIO DE ÉXITO |  |
| 1. ALCANCE | El sistema será un aplicativo y bot enfocado en finanzas personales que cumpla los procesos prioritarios de recepción y procesamiento multiformato , gestión de presupuestos dinámicos y un asistente NLP de consultas. |  | Que el sistema cumpla todos los requisitos funcionales y no funcionales establecidos. |  |
| 2. TIEMPO | Fecha de inicio: 28/08/2026 Fecha de término: 11/12/2026 |  | Que se cumplan las fechas establecidas de los hitos principales cada 4 semanas. |  |
| FINALIDAD DEL PROYECTO: |  |  |  |  |
| Brindar a las personas una herramienta de finanzas personales automatizada, privada y sin fricciones, que elimine el abandono temprano causado por aplicaciones tradicionales complejas. Mediante la interacción conversacional multicanal (texto, voz y fotos), el sistema facilita el registro de transacciones cotidianas, transformando datos dispersos en alertas que avisan antes de gastar de más y da consejos claros para ahorrar y manejar mejor el dinero. |  |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: |  |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA |  | JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA |  |  |
| Abandono temprano: La mayoría de apps exigen llenar tablas complejas, haciendo que el usuario lo deje en la primera semana |  | Se estima que un alto porcentaje de usuarios abandona las aplicaciones tradicionales de finanzas personales durante la primera semana de uso debido a la complejidad del registro manual, lo que representa una oportunidad de retención mediante un flujo de registro en segundos (texto, voz o foto). |  |  |
| Falta de educación financiera contextual: Los usuarios no saben interpretar gráficos complejos. necesitan alertas directas sobre sus propios gastos |  | Disminuir el tiempo que le toma a un usuario registrar sus gastos diarios de 2 minutos aproximadamente (utilizando aplicaciones tradicionales con formularios) a menos de 20 segundos mediante notas de voz, texto rápido o escaneo de vouchers. |  |  |
| Economía con alto flujo de efectivo: Gran parte de transacciones diarias son en efectivo o billeteras digitales rápidas sin necesidad de integración bancaria directa. |  |  |  |  |

| DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | Gabriel Sonny De La Cruz Aguilar | NIVELES DE AUTORIDAD |
| REPORTA A | Lenis Wong Portillo | - Definir y modificar la asignación de tareas del equipo. - Control sobre los cambios en el cronograma y plazos de entrega - Capacidad de alcance del software. |
| SUPERVISA A | - Manuel David Guzman Chavez - Iris Marisol Hanampa Bellido - Fran Diego Maylle Poma - Guillermo Matias Ramos Ulloa - Esther Noemi Ticlla Vento - Giancarlo Villavicencio Davila - Orosco Flores Michael |  |

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO | FECHA PROGRAMADA |
| - Hito 1 Análisis:Elaboración del Project Charter, documento de negocio, lista de épicas y especificación de casos de uso | 28/08/2026 - 18/09/2026 |
| - Hito 2 Diseño | 19/09/2026 - 16/10/2026 |
| - Hito 3: Desarrollo | 17/10/2026 - 14/11/2026 |

| ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL | ROL QUE DESEMPEÑA |
| Grupo 1 | Empresa Dueña del sistema |
| Grupo 1 | Empresa desarrolladora |

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).

Latencia elevada en la respuesta del modelo de Inteligencia Artificial al procesar audios o imágenes superando el límite de los 20 segundos.

Inconsistencias en la lectura de comprobantes debido a la mala calidad o variedad de formatos de vouchers en efectivo.

Filtración o acceso indebido a datos financieros sensibles al ser información estrictamente personal.

Retrasos en la integración de los módulos A, B y C dentro del cronograma de 4 semanas por hito.

| PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS). |  |
| --- | --- |
| Alta eficiencia en el registro de transacciones mediante los diferentes canales: voz, texto y fotos |  |
| LISTA DE INTERESADOS |  |
| - Gabriel Sonny De La Cruz Aguilar - Jefe de proyecto / Analista QA - Manuel David Guzman Chavez - Backend / Arquitecto de software - Iris Marisol Hanampa Bellido - Analista de requisitos / Frontend - Fran Diego Maylle Poma - Tester / Analista QA - Guillermo Matias Ramos Ulloa - Backend / Analista QA - Orosco Flores Michael - DBA / tester - Esther Noemi Ticlla Vento - Diseñador UX / Programador frontend - Giancarlo Villavicencio Davila - Programador backend - Lennis Wong Portillo - Docente de la asignatura |  |

| SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | EMPRESA | CARGO | FECHA |
| Lennis Wong Portillo | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Docente encargada del curso | 03/09/2026 |