AXION LABS

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

Documento del Plan de

Pruebas de Software

Plan de pruebas de software para el sistema KhipuBot

VERSIÓN

1.0.0

FECHA DE ELABORACIÓN

Octubre de 2026

GRUPO 1

Gabriel Sonny De La Cruz Aguilar

Manuel David Guzman Chavez

Iris Marisol Hanampa Bellido

Fran Diego Maylle Poma

Guillermo Matias Ramos Ulloa

Esther Noemi Ticlla Vento

Giancarlo Villavicencio Dávila

Orosco Flores Michael

CONTROL DE VERSIONES

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/10/2026 | 1.0 | Creación del documento del plan de pruebas de software. | Equipo KhipuBot |

ÍNDICE

1. Introducción	6

1.1 Propósito	6

1.2 Alcance	6

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas	6

2. Alcance de las pruebas	7

2.1 Elementos de prueba	7

2.2 Funcionalidades a probar	7

2.3 Fuera del alcance	8

2.4 Priorización por riesgo del producto	8

3. Estrategia de pruebas	9

3.1 Enfoque general	9

3.2 Niveles de prueba	9

3.3 Tipos de prueba	9

3.4 Estrategia para los servicios de IA	10

3.5 Datos de prueba	10

3.6 Pruebas de regresión y de humo	11

3.7 Integración continua	11

4. Entorno, herramientas y recursos	12

4.1 Entornos	12

4.2 Herramientas propuestas	12

4.3 Navegadores y dispositivos	12

5. Organización y cronograma	14

5.1 Roles y responsabilidades	14

5.2 Cronograma	14

6. Diseño de casos de prueba	15

6.1 Convenciones y resumen	15

6.2 Matriz de trazabilidad	16

6.3 CU01 – Autenticar Usuario	18

6.4 CU02 – Registrar Transacción por Texto Libre	20

6.5 CU03 – Registrar Transacción por Nota de Voz	22

6.6 CU04 – Registrar Transacción por Foto de Comprobante (OCR)	24

6.7 CU05 – Clasificar Transacción Automáticamente	26

6.8 CU06 – Crear Monedero Virtual	27

6.9 CU07 – Establecer Tope de Gasto por Categoría	28

6.10 CU08 – Emitir Alerta de Umbral de Gasto	29

6.11 Escenarios de extremo a extremo	31

6.12 Pruebas no funcionales	32

7. Gestión de defectos	34

7.1 Ciclo de vida	34

7.2 Información mínima de un defecto	34

7.3 Severidad y prioridad	34

7.4 Métricas de seguimiento	34

8. Criterios de entrada, salida y aceptación	35

8.1 Criterios de entrada	35

8.2 Criterios de salida	35

8.3 Criterios de suspensión y reanudación	35

8.4 Criterios de aceptación	35

9. Riesgos del proceso de pruebas y contingencias	36

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento (KPB-PPS) define el plan de pruebas de software del sistema KhipuBot (KPB). Establece qué se va a probar, cómo, con qué herramientas, en qué entornos, con qué criterios y quién participa, y contiene el diseño de los casos de prueba que verifican los requisitos funcionales (KPB-ERF), los requisitos no funcionales (KPB-ERNF) y los casos de uso CU01 a CU08. Sirve como guía común para el equipo de desarrollo y de calidad durante la implementación y la validación del sistema.

## 1.2 Alcance

El plan cubre las pruebas del producto sobre la arquitectura definida en el documento KPB-DAP: frontend web responsive (React + Vite en Vercel), backend (FastAPI, Celery en Render), Redis (Upstash), PostgreSQL (Neon) e integración con los servicios externos de STT, OCR y LLM. Se prueban los ocho casos de uso del sistema, los 26 endpoints del diseño de API y los 20 requisitos no funcionales.

Las pruebas siguen un enfoque basado en riesgos y se automatizan en lo posible para ejecutarse en cada cambio mediante integración continua. Lo que queda fuera de alcance se detalla en la sección 2.3.

## 1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

| Término | Significado |
| --- | --- |
| KPB | Siglas del proyecto KhipuBot. |
| CU / RQ / RNF | Caso de uso / Requisito funcional / Requisito no funcional. |
| CP | Caso de prueba. Los identificadores siguen el formato CP-AUT-01 (módulo y número). |
| U / I / S | Nivel de prueba: Unitaria / Integración (incluye API) / Sistema (extremo a extremo). |
| E2E | Prueba de extremo a extremo que recorre la interfaz web como un usuario. |
| Conjunto dorado | Colección fija de textos, audios y comprobantes con resultado de referencia, usada para medir la calidad de los servicios de IA. |
| Mock / simulación | Sustituto controlado de un servicio externo (STT, OCR, LLM, correo) para pruebas repetibles. |
| SUS | System Usability Scale: cuestionario estándar de usabilidad (0 a 100). |
| p95 | Percentil 95 del tiempo de respuesta: el 95 % de las peticiones tarda ese tiempo o menos. |
| SLO | Service Level Objective: objetivo de disponibilidad o rendimiento. |
| IDOR | Acceso inseguro a objetos por identificador; vulnerabilidad que permite ver datos de otro usuario. |

# 2. Alcance de las pruebas

## 2.1 Elementos de prueba

| Elemento | Tecnología | Qué se verifica | Niveles |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend web | React + Vite (Vercel) | Pantallas de login, chat, registro, monederos, topes y alertas; validaciones del formulario; diseño responsive. | U, S |
| API REST y autenticación | FastAPI + JWT | Contratos de los 26 endpoints, sesiones, bloqueo, errores y mensajes. | U, I |
| Procesamiento de entradas | Python | Texto, audio y comprobantes: validación, extracción y flujo de confirmación. | U, I |
| Clasificador IA y consultas | LLM API | Asignación de categoría, consistencia y calidad. | U, I |
| Monederos y presupuestos | Python / SQLAlchemy | Saldos, topes, cálculos decimales exactos, aislamiento por usuario. | U, I |
| Motor de alertas | Python | Evaluación de umbrales, notificaciones, tiempos y no duplicación. | U, I |
| Procesamiento asíncrono | Celery | Ejecución en segundo plano, reintentos, idempotencia. | I |
| Servicio compartido | Redis (Upstash) | Sesiones, datos temporales y cola de tareas; comportamiento ante caídas. | I |
| Base de datos | PostgreSQL (Neon) | Migraciones, integridad, transacciones atómicas y persistencia. | I |
| Integraciones externas | STT, OCR y LLM | Contrato de las respuestas, manejo de fallos y calidad con el conjunto dorado. | I |

## 2.2 Funcionalidades a probar

| CU | Nombre | Requisitos | Endpoints | Casos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU01 | Autenticar Usuario | RQ01–RQ03 | API-01 a API-05 | 17 |
| CU02 | Registrar Transacción por Texto Libre | RQ04, RQ05, RQ10 | API-06, API-11 a API-13 | 17 |
| CU03 | Registrar Transacción por Nota de Voz | RQ05–RQ07, RQ10 | API-07, API-08, API-10 | 14 |
| CU04 | Registrar Transacción por Foto de Comprobante | RQ08–RQ10 | API-09, API-10 | 13 |
| CU05 | Clasificar Transacción Automáticamente | RQ11, RQ12 | API-13 a API-15 | 12 |
| CU06 | Crear Monedero Virtual | RQ13–RQ15 | API-16 a API-18 | 12 |
| CU07 | Establecer Tope de Gasto por Categoría | RQ16, RQ17 | API-19 a API-21 | 13 |
| CU08 | Emitir Alerta de Umbral de Gasto | RQ18–RQ20 | API-22 a API-26 | 18 |

## 2.3 Fuera del alcance

- Consultas NLP, reportes y dashboards, y metas de ahorro. Aparecen en la arquitectura (KPB-DAP) pero no tienen requisitos en KPB-ERF ni casos de uso CU01–CU08. Se incorporarán al plan cuando se especifiquen.

- Registro de nuevos usuarios. No forma parte de CU01–CU08 (ver sección 11).

- Calidad interna de los modelos de IA. Se usan servicios de terceros; el plan prueba la integración, el manejo de fallos y la calidad observada con el conjunto dorado, no los modelos.

- Infraestructura de los proveedores (Vercel, Render, Upstash, Neon): solo se prueba su comportamiento desde la aplicación (disponibilidad, arranque en frío, reinicios).

- Aplicación móvil nativa. El frontend es web responsive; las pruebas móviles se hacen en navegadores móviles reales y con emulación.

- Pruebas de penetración avanzadas. Se cubre un baseline automatizado y las pruebas de autorización; una auditoría profunda requeriría un especialista.

## 2.4 Priorización por riesgo del producto

La profundidad de las pruebas se reparte según el impacto de una falla y su probabilidad. Los saldos y la privacidad de datos financieros concentran el mayor esfuerzo.

| Área | Riesgo | Nivel | Mitigación en las pruebas | Casos clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saldos y cálculos | Un error de saldo o de consumo destruye la confianza del usuario (RNF010, RNF012). | Alto | Aritmética decimal exacta, atomicidad, concurrencia y pruebas de límites. | MON-09, MON-10, NF-12, NF-14 |
| Seguridad y privacidad | Acceso de un usuario a datos de otro o robo de cuentas (RNF001–RNF003, RNF016). | Alto | Pruebas de autorización por usuario, bloqueo, recuperación segura, ZAP y análisis estático. | AUT-03 a AUT-05, NF-01 a NF-04 |
| Extracción por IA | Montos o fechas mal interpretados por texto, voz u OCR (RQ05, RQ07, RQ09). | Alto | Confirmación obligatoria del usuario, conjunto dorado y métricas de calidad. | VOZ-11, OCR-10, CLA-11 |
| Alertas de presupuesto | Alerta omitida, duplicada o de la categoría equivocada (RNF014, RNF015). | Medio-alto | Pruebas de límite exacto, no duplicación y medición de tiempos. | ALE-05 a ALE-10 |
| Servicios externos y asíncronos | Caídas, lentitud o arranque en frío rompen los tiempos de 15 y 20 s. | Medio-alto | Simulación de fallos, reintentos idempotentes y pruebas de carga. | TXT-13, VOZ-09, NF-08, NF-16 |
| Interfaz y compatibilidad | Mala experiencia en móvil o navegadores (RNF007, RNF017, RNF020). | Medio | Pruebas E2E multinavegador y móvil, Lighthouse y prueba con usuarios. | E2E-07, NF-10, NF-18 |

# 3. Estrategia de pruebas

## 3.1 Enfoque general

- Pruebas desde el inicio. Cada requisito se traduce en casos de prueba antes de implementarse; los desarrolladores escriben pruebas unitarias junto con el código.

- Pirámide de pruebas. Mayoría de pruebas unitarias (rápidas), un bloque sólido de integración y API, y pocos recorridos E2E de alto valor. Proporción objetivo aproximada: 60 % unitarias, 30 % integración y 10 % E2E.

- Automatización en integración continua. Todo cambio ejecuta análisis estático, pruebas unitarias, integración y contrato; el despliegue a staging ejecuta humo, E2E, seguridad y rendimiento.

- Basado en riesgos. Los casos de prioridad Alta se ejecutan en cada ciclo; los de prioridad Media y Baja según el riesgo del cambio.

- Servicios de IA simulados por defecto. La CI no depende de terceros; se prueban con el conjunto dorado en staging de forma controlada para cuidar costos y cuotas.

## 3.2 Niveles de prueba

| Nivel | Objetivo | Herramientas | Cuándo | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitaria (U) | Validar funciones y componentes aislados: validaciones, cálculo de saldos, reglas de bloqueo y umbrales, componentes React. | pytest, freezegun, Vitest, React Testing Library | En cada commit y pull request | Cobertura ≥ 80 % en dominio del backend (≥ 90 % en saldos y alertas) y ≥ 70 % en frontend |
| Integración (I) | Validar la API con base de datos y Redis reales, tareas de Celery y servicios de IA simulados; verificar el contrato OpenAPI. | pytest + httpx, Postgres y Redis en contenedores, respx, schemathesis | En cada pull request | 100 % de los endpoints con pruebas de éxito y error |
| Sistema (S) | Recorrer flujos completos desde la interfaz en staging, en varios navegadores y viewports. | Playwright | En cada despliegue a staging y antes de entregar | 7 escenarios E2E aprobados |
| Aceptación | Confirmar con el equipo y los usuarios de prueba que el sistema resuelve el problema planteado. | Escenarios E2E, escala SUS, revisión con el docente | Al cierre de cada hito | Criterios de la sección 8 |

## 3.3 Tipos de prueba

| Tipo | Objetivo | Técnica | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Comprobar que cada requisito y flujo de los CU se cumple, incluidas las excepciones. | Caja negra con partición de equivalencia, valores límite y tablas de decisión. | RQ01–RQ20 |
| API y contrato | Verificar rutas, métodos, códigos, formatos y mensajes del diseño de API. | Pruebas parametrizadas y generación desde OpenAPI. | Todos |
| Rendimiento | Medir tiempos y comportamiento bajo carga. | Locust con perfiles de 20, 50 y 100 usuarios virtuales. | RNF004, RNF014, RNF019 |
| Seguridad | Detectar fallos de autenticación, autorización, inyección y exposición de datos. | Pruebas de IDOR, ZAP baseline, bandit, pip-audit y npm audit. | RNF001–RNF003, RNF016 |
| Confiabilidad y disponibilidad | Verificar integridad ante fallos, reinicios y caídas de servicios. | Inyección de fallos, monitoreo de uptime, pruebas de atomicidad. | RNF005, RNF010, RNF011, RNF018 |
| Compatibilidad | Verificar archivos, navegadores y dispositivos admitidos. | Matriz de navegadores y emulación móvil con Playwright. | RNF006, RNF007, RNF017 |
| Calidad de IA | Medir la exactitud de la transcripción, el OCR y la clasificación. | Conjuntos dorados con métricas definidas. | RNF008, RNF009, RNF019 |
| Usabilidad | Medir la facilidad de uso y la fricción del registro. | Prueba con 5 usuarios, SUS y Lighthouse. | RNF020 |
| Regresión y humo | Confirmar que lo existente sigue funcionando tras cada cambio o despliegue. | Suite automatizada y conjunto de humo de 3.6. | Todos |

## 3.4 Estrategia para los servicios de IA

Los resultados de STT, OCR y LLM varían entre ejecuciones y tienen costo por uso, por lo que se prueban en dos capas:

- Capa determinista (CI). Los servicios se reemplazan por simulaciones que devuelven respuestas fijas, incluidas respuestas de error, timeouts y respuestas con baja confianza. Verifican la lógica del sistema: validaciones, mensajes, reintentos y manejo de caídas.

- Capa de calidad (staging). Se ejecuta el conjunto dorado contra los servicios reales de forma manual o programada (por ejemplo, semanal y ante cambios de proveedor o de instrucciones del LLM) y se comparan métricas con las metas. Un resultado por debajo de la meta abre un defecto.

| Servicio | Conjunto dorado (propuesta) | Métrica | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM: extracción de texto libre | 100 frases en español peruano: 60 gastos, 20 ingresos y 20 ambiguas o sin monto. | Monto y tipo correctos; concepto coherente. | ≥ 90 % en monto y tipo (propuesta) |
| STT: transcripción | 30 audios con 3 o más voces: 20 claros y 10 con ruido moderado. | Tasa de error de palabras en audios claros. | ≥ 90 % de precisión (CU03) |
| OCR: comprobantes | 40 comprobantes (boletas, facturas y tickets) en JPG, PNG y PDF; 30 de buena calidad y 10 de mala calidad. | Campos correctos: monto, fecha, emisor y RUC. | ≥ 85 % en buena calidad (CU04) |
| LLM: clasificación | 100 transacciones con concepto, comercio y categoría correcta. | Categoría correcta y consistencia en 10 repeticiones. | ≥ 85 % de precisión (propuesta); 100 % de consistencia |

## 3.5 Datos de prueba

- Solo se usan datos sintéticos o anonimizados; nunca datos financieros reales de personas (RNF016).

- Usuarios semilla: uno sin monederos, uno con tres monederos (efectivo, banco y uno en USD si se habilita), uno con topes y umbrales configurados y dos usuarios cruzados para las pruebas de aislamiento.

- Cuenta de correo de prueba (buzón controlado por el equipo) para códigos de recuperación y avisos.

- Fábricas de datos (factory_boy y Faker) para generar transacciones, y un reloj simulado (freezegun) para probar vencimientos, bloqueos y cambios de mes.

- Los conjuntos dorados se versionan en el repositorio, con su resultado de referencia, y se actualizan solo mediante revisión.

## 3.6 Pruebas de regresión y de humo

El conjunto de humo se ejecuta tras cada despliegue a staging y producción en menos de 10 minutos. La regresión completa corre antes de cada entrega de hito.

| Suite | Contenido | Casos |
| --- | --- | --- |
| Humo | Salud del backend, inicio de sesión, registro por texto, voz y comprobante, creación de monedero, tope y alerta. | AUT-01, TXT-01, VOZ-01, OCR-01, MON-01, TOP-01, ALE-05 |
| Regresión | Todos los casos de prioridad Alta más los de prioridad Media afectados por el cambio. | Casos con Prior. = A y los relacionados |

## 3.7 Integración continua

Pull request / push

├─ 1. Lint y análisis estático (ruff, bandit, eslint)

├─ 2. Unitarias: pytest (backend) + Vitest (frontend) + cobertura

├─ 3. Integración: API con Postgres y Redis en contenedores, IA simulada

├─ 4. Contrato OpenAPI (schemathesis)

└─ Merge a main

Despliegue a staging (Vercel preview + Render + rama de Neon + Upstash)

├─ 5. Humo y E2E (Playwright: Chromium, Firefox, WebKit y emulación móvil)

├─ 6. Seguridad: OWASP ZAP baseline, pip-audit y npm audit

└─ 7. Rendimiento (Locust) y calidad de IA con conjuntos dorados (programado)

# 4. Entorno, herramientas y recursos

## 4.1 Entornos

| Entorno | Componentes | Servicios de IA y correo | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Frontend Vite, FastAPI, Postgres y Redis en contenedores. | Simulados. | Desarrollo y pruebas unitarias. |
| CI | Contenedores efímeros de Postgres y Redis. | Simulados. | Unitarias, integración y contrato en cada pull request. |
| Staging | Vercel (preview), Render, rama de Neon y base de Upstash propias, separadas de producción. | Servicios reales con claves de prueba y cuota limitada; buzón de correo de prueba. | E2E, calidad de IA, seguridad, rendimiento y aceptación. |
| Producción | Vercel, Render, Neon y Upstash. | Servicios reales. | Solo humo tras el despliegue y monitoreo de disponibilidad; sin datos de prueba masivos. |

## 4.2 Herramientas propuestas

| Herramienta | Uso | Estado |
| --- | --- | --- |
| pytest, pytest-cov, freezegun, factory_boy, respx | Pruebas unitarias e integración del backend, cobertura, reloj simulado, datos y simulación de servicios HTTP. | Propuesta |
| FastAPI TestClient / httpx | Pruebas de la API sin levantar servidor. | Propuesta |
| schemathesis | Pruebas de contrato a partir del OpenAPI que genera FastAPI. | Propuesta |
| Vitest, React Testing Library, MSW | Pruebas unitarias del frontend y simulación de la API. | Propuesta |
| Playwright | Pruebas E2E multinavegador y con emulación de móviles. | Propuesta |
| Locust | Pruebas de carga y rendimiento, en Python como el backend. | Propuesta |
| OWASP ZAP, bandit, pip-audit, npm audit | Seguridad dinámica y estática, y vulnerabilidades de dependencias. | Propuesta |
| Postman / Newman | Pruebas manuales de API y colección ejecutable. | Opcional |
| Lighthouse | Rendimiento y accesibilidad del frontend. | Propuesta |
| UptimeRobot o similar | Monitoreo de disponibilidad del endpoint de salud. | Propuesta |
| GitHub Actions | Integración continua (ajustar si el repositorio está en otra plataforma). | Por confirmar |
| Gestor de incidencias del equipo | Registro y seguimiento de defectos. | Por definir |

## 4.3 Navegadores y dispositivos

| Categoría | Cobertura mínima |
| --- | --- |
| Navegadores de escritorio | Chrome, Firefox, Edge y Safari, en sus dos últimas versiones estables. |
| Navegadores móviles | Chrome en Android y Safari en iOS, en dispositivos reales o servicio en la nube. |
| Viewports | 360×640, 390×844, 768×1024 y 1366×768. |
| Red | Conexión normal y conexión lenta (emulada) para validar los tiempos de RNF004. |

# 5. Organización y cronograma

## 5.1 Roles y responsabilidades

Los responsables se asignan en la reunión de inicio de pruebas. El equipo está formado por 8 integrantes, por lo que cada rol puede compartirse.

| Rol | Responsabilidades | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Líder de pruebas | Mantiene este plan, coordina ciclos, consolida resultados y presenta el informe final. | Por asignar |
| Desarrollo backend | Pruebas unitarias e integración de API, Celery y base de datos; corrección de defectos. | Por asignar |
| Desarrollo frontend | Pruebas de componentes y E2E con Playwright; compatibilidad. | Por asignar |
| Analistas de pruebas | Ejecutan casos manuales, conjuntos dorados, usabilidad y registran defectos. | Por asignar |
| Rendimiento y seguridad | Perfiles de carga, ZAP y revisión de dependencias. | Por asignar |
| DevOps / CI | Pipeline, entornos de staging y monitoreo. | Por asignar |
| Aceptación | Revisa los criterios de aceptación y firma el cierre de cada hito. | Por asignar |

## 5.2 Cronograma

Las duraciones son relativas al calendario del proyecto y se ajustan cuando el equipo fije las fechas de cada hito.

| Fase | Actividad | Duración sugerida | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación: entornos, CI, datos semilla y conjuntos dorados. | 1 semana | Pipeline funcionando y datos de prueba |
| 2 | Pruebas unitarias continuas durante el desarrollo de cada CU. | Durante la implementación | Pruebas unitarias y reporte de cobertura |
| 3 | Integración y contrato de API por módulo. | 1–2 semanas | Suites de integración |
| 4 | Sistema y E2E sobre staging. | 1 semana | Suite E2E y reporte de ejecución |
| 5 | Pruebas no funcionales: rendimiento, seguridad, disponibilidad y calidad de IA. | 1 semana | Informes de carga, seguridad y calidad de IA |
| 6 | Regresión, usabilidad y aceptación. | 1 semana | Informe de aceptación y SUS |
| 7 | Cierre y lecciones aprendidas. | 2–3 días | Informe final de pruebas |

# 6. Diseño de casos de prueba

## 6.1 Convenciones y resumen

- ID: CP-<módulo>-<número>. Módulos: AUT, TXT, VOZ, OCR, CLA, MON, TOP, ALE, E2E y NF.

- Tipo: Positivo (flujo esperado), Negativo (excepciones), Límite (valores frontera), Seguridad, Rendimiento, Calidad, Confiabilidad, Compatibilidad y Usabilidad.

- Nivel: U (unitaria), I (integración o API) y S (sistema o E2E). Prior.: A (alta), M (media) o B (baja), según el riesgo definido en 2.4.

- Los mensajes entre comillas son los textos definidos en los casos de uso y en el diseño de API. Las metas de calidad marcadas como propuesta se confirman en la sección 11.

| Módulo | Casos | Alta | Media | Baja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU01 – Autenticar Usuario | 17 | 10 | 7 | 0 |
| CU02 – Registrar Transacción por Texto Libre | 17 | 11 | 6 | 0 |
| CU03 – Registrar Transacción por Nota de Voz | 14 | 7 | 7 | 0 |
| CU04 – Registrar Transacción por Foto de Comprobante (OCR) | 13 | 10 | 3 | 0 |
| CU05 – Clasificar Transacción Automáticamente | 12 | 8 | 4 | 0 |
| CU06 – Crear Monedero Virtual | 12 | 7 | 5 | 0 |
| CU07 – Establecer Tope de Gasto por Categoría | 13 | 5 | 8 | 0 |
| CU08 – Emitir Alerta de Umbral de Gasto | 18 | 10 | 7 | 1 |
| Escenarios de extremo a extremo | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Pruebas no funcionales | 19 | 14 | 4 | 1 |
| Total | 142 | 88 | 52 | 2 |

## 6.2 Matriz de trazabilidad

La matriz se genera a partir de la columna Trazab. de cada caso, de modo que todo requisito queda vinculado con al menos un caso de prueba.

Requisitos funcionales (KPB-ERF)

| RQ | Requisito | CU | Casos de prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ01 | Ingresar credenciales | CU01 | AUT-01, AUT-07 |
| RQ02 | Validar credenciales | CU01 | AUT-01, AUT-02, AUT-03, AUT-04, AUT-05, AUT-06, AUT-11 |
| RQ03 | Recuperar contraseña | CU01 | AUT-12, AUT-13, AUT-14, AUT-16 |
| RQ04 | Ingresar texto libre de gasto | CU02 | TXT-01, TXT-08 |
| RQ05 | Extraer datos de texto libre | CU02, CU03 | TXT-01, TXT-02, TXT-03, TXT-04, TXT-05, TXT-06, TXT-07, TXT-09, TXT-10, VOZ-05 |
| RQ06 | Grabar nota de voz | CU03 | VOZ-01, VOZ-06, VOZ-07, VOZ-08 |
| RQ07 | Transcribir audio a texto | CU03 | VOZ-01, VOZ-04, VOZ-11 |
| RQ08 | Subir comprobante de pago | CU04 | OCR-01, OCR-02, OCR-07, OCR-13 |
| RQ09 | Extraer datos vía OCR | CU04 | OCR-01, OCR-03, OCR-04, OCR-05, OCR-10, OCR-12 |
| RQ10 | Confirmar transacción detectada | CU02, CU03, CU04 | VOZ-01, VOZ-02, VOZ-03, OCR-01, OCR-05, OCR-06 |
| RQ11 | Asignar categoría automática | CU05 | CLA-01, CLA-02, CLA-03, CLA-04, CLA-08, CLA-10, CLA-11 |
| RQ12 | Modificar categoría asignada | CU05 | VOZ-03, CLA-05, CLA-06, CLA-07, CLA-12, ALE-16 |
| RQ13 | Crear nuevo monedero | CU06 | MON-01, MON-03, MON-04, MON-06, MON-07 |
| RQ14 | Registrar saldo inicial | CU06 | MON-01, MON-02, MON-05 |
| RQ15 | Actualizar balance del monedero | CU06 | TXT-01, TXT-02, TXT-11, MON-09, MON-10 |
| RQ16 | Asignar límite por categoría | CU07 | TOP-01, TOP-02, TOP-03, TOP-04, TOP-05, TOP-09, TOP-11 |
| RQ17 | Configurar periodo de límite | CU07 | TOP-10 |
| RQ18 | Definir porcentaje de umbral | CU08 | ALE-01, ALE-02, ALE-03, ALE-04, ALE-11 |
| RQ19 | Monitorear consumo de presupuesto | CU08 | TXT-16, ALE-05, ALE-06, ALE-07, ALE-10, ALE-12, ALE-17 |
| RQ20 | Notificar alerta de sobregiro | CU08 | TXT-16, ALE-05, ALE-07, ALE-08, ALE-09, ALE-13, ALE-14, ALE-15, ALE-16, ALE-18 |

Requisitos no funcionales (KPB-ERNF)

| RNF | Requisito | Casos de prueba |
| --- | --- | --- |
| RNF001 | Seguridad de autenticación | AUT-03, AUT-04, AUT-08, AUT-09, TXT-15, TOP-06, NF-01, NF-03 |
| RNF002 | Protección de datos financieros | TXT-12, VOZ-10, OCR-09, MON-08, TOP-07, NF-02, NF-03, NF-17 |
| RNF003 | Recuperación segura de contraseña | AUT-12, AUT-13, AUT-14, AUT-15, AUT-16, NF-04 |
| RNF004 | Tiempo de respuesta (≤ 20 s) | TXT-03, TXT-17, VOZ-12, OCR-11, MON-11, NF-05, NF-06, NF-07 |
| RNF005 | Disponibilidad del servicio 24/7 | AUT-17, TXT-13, VOZ-09, OCR-08, NF-08, NF-16 |
| RNF006 | Compatibilidad de archivos (JPG, PNG, PDF) | OCR-02, OCR-07, NF-09 |
| RNF007 | Compatibilidad con dispositivos | TOP-13, E2E-07, NF-10, NF-19 |
| RNF008 | Procesamiento multiformato | NF-11 |
| RNF009 | Consistencia de clasificación | CLA-02, CLA-09, CLA-11, NF-11 |
| RNF010 | Integridad de saldos | TXT-10, TXT-14, VOZ-13, CLA-07, MON-09, NF-12, NF-16 |
| RNF011 | Disponibilidad de información | MON-12, NF-13 |
| RNF012 | Exactitud de cálculos | MON-10, TOP-05, TOP-08, TOP-09, TOP-11, ALE-06, NF-14 |
| RNF013 | Actualización de información | CLA-06, TOP-12, NF-15 |
| RNF014 | Tiempo de emisión de alertas | ALE-12, ALE-17 |
| RNF015 | Fiabilidad de notificaciones | ALE-08, ALE-10, ALE-18 |
| RNF016 | Privacidad | VOZ-10, OCR-09, MON-08, TOP-07, NF-02, NF-17 |
| RNF017 | Portabilidad | TOP-13, E2E-07, NF-10 |
| RNF018 | Disponibilidad | NF-08 |
| RNF019 | Rendimiento (IA, voz, OCR) | TXT-17, VOZ-11, VOZ-12, VOZ-14, OCR-10, OCR-11, CLA-10, NF-05, NF-06 |
| RNF020 | Usabilidad | NF-18, NF-19 |

## 6.3 CU01 – Autenticar Usuario

Cubre API-01 a API-05, la pantalla de inicio de sesión y la recuperación de contraseña.

| ID | Caso de prueba (precondición y datos de entrada) | Resultado esperado | Tipo | Nivel | Prior. | Trazab. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-AUT-01 | Usuario registrado inicia sesión con correo y contraseña válidos desde un dispositivo Android. | 200 con token Bearer; el usuario llega al panel del asistente; se guarda log de acceso con fecha, hora y dispositivo. | Positivo | S | A | CU01, RQ01, RQ02 |
| CP-AUT-02 | Correo existente con contraseña incorrecta. | 401 INVALID_CREDENTIALS con el mensaje “Correo o contraseña incorrectos. Inténtelo de nuevo”; vuelve al formulario. | Negativo | I | A | CU01, RQ02 |
| CP-AUT-03 | Correo que no existe en el sistema. | Mismo código, mensaje y tiempo de respuesta aproximado que CP-AUT-02 (no revela si el correo existe). | Seguridad | I | A | CU01, RQ02, RNF001 |
| CP-AUT-04 | Tres intentos fallidos consecutivos con el mismo correo. | El tercer intento devuelve 423 ACCOUNT_LOCKED por 30 minutos y se envía aviso al correo registrado. | Negativo | I | A | CU01, RQ02, RNF001 |
| CP-AUT-05 | Cuenta bloqueada: intentar con credenciales correctas dentro de los 30 minutos y de nuevo pasado ese tiempo (reloj simulado). | Dentro del bloqueo: 423 sin validar credenciales. Pasados los 30 minutos: acceso permitido. | Límite | I | A | CU01, RQ02 |
| CP-AUT-06 | Dos fallos, un inicio exitoso y luego dos fallos más. | El contador se reinicia con el éxito; la cuenta no se bloquea. | Límite | U | M | CU01, RQ02 |
| CP-AUT-07 | Campos vacíos y correo con formato inválido (“usuario@”). | 400 VALIDATION_ERROR; el formulario marca los campos y no envía la petición si el formato es inválido. | Negativo | U | M | CU01, RQ01 |
| CP-AUT-08 | Revisar en la base de datos la contraseña de un usuario de prueba creado y otra restablecida. | Almacenadas con hash bcrypt (o equivalente); nunca en texto plano ni en logs. | Seguridad | I | A | CU01, RNF001 |
| CP-AUT-09 | Sesión sin actividad por 20 minutos (reloj simulado) y luego una petición protegida. | 401 SESSION_EXPIRED; el frontend redirige al inicio de sesión. | Límite | I | A | CU01, RNF001 |
| CP-AUT-10 | Petición a los 19 minutos de inactividad y otra 19 minutos después. | Cada petición renueva la actividad; la sesión sigue activa. | Límite | U | M | CU01 |
| CP-AUT-11 | Cerrar sesión y reutilizar el mismo token. | Logout 204; el token reutilizado recibe 401. | Positivo | I | M | CU01, RQ02 |
| CP-AUT-12 | Solicitar recuperación con un correo registrado. | 202 con recovery_id; llega un correo con el código; el código vence a los 60 segundos. | Positivo | I | A | CU01, RQ03, RNF003 |